附件3

**马尾区打好净土保卫战2020年度重点工作清单**

| **序号** | **类别** | **具体任务** | **完成时限** | **牵头单位** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. 推进净土保卫战 | 学习宣贯《土壤污染防治法》。 | 长效管理 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 开展我区福州锐胜环境技术有限公司地块土壤初步采样调查工作，2月份全面启动初步采样调查工作并通过省级质控审核；10月份全面完成初步采样调查工作。 | 2020年10月 | 马尾生态环境局 | 马尾镇、高新园区 |
|  | 开展耕地土壤环境质量类别划分，推进受污染耕地安全利用与治理修复试点。 | 2020年12月 | 区农业农村局  区自然资源和规划局  马尾生态环境局 | 各镇（街） |
|  | 动态更新疑似污染地块名单，督促开展疑似污染地块初步调查。 | 长效管理 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 规范污染地块开发利用过程管理，建立并公布污染地块开发负面清单。 | 长效管理 | 区自然资源和规划局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 规范重点行业企业拆除活动。 | 长效管理 | 马尾生态环境局  区工信局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 督促重点监管企业开展用地自行监测。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局 | 亭江镇，罗星街道，长安园区，马江园区 |
|  | 2020年开展重点监管企业周边用地监测。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录以及治理与修复项目库，有序推进风险管控和修复工作。 | 长效管理 | 马尾生态环境局  区自然资源和规划局  区土地发展中心 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单。 | 长效管理 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 开展全口径清单重点重金属排放量核算，落实企事业单位重金属污染物排放总量控制。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治。 | 长效管理 | 马尾生态环境局  区农业农村局  区发改局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 1. 加强固体废物监督管理 | 强化生态云和省固体废物环境监管平台的运用，提升固体废物信息化监管水平。 | 长效管理 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 继续贯彻执行《福建省全面贯彻落实〈禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案〉2018-2020年行动方案》。 | 长效管理 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 落实省生态环境厅工业固体废物（危废）、医疗废物2个专项排查整治工作。 | 长效管理 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 1. 持续提升危险废物监管能力 | 开展危险废物规范化管理，严厉打击危险废物、医疗废物违法行为。 | 长效管理 | 马尾生态环境局  区卫健局  区城管局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 推进废铅蓄电池集中收集转运试点工作，加强废铅蓄电池收集、转移过程中的环境监管。 | 长效管理 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 1. 打好农业农村污染治理攻坚战 | 2020年6月底前完成马尾区农村生活污水治理规划编制；落实福州市制定的省级乡村振兴试点村生活污水治理指导方案；公布农村黑臭水体名单。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局 | 亭江镇，琅岐镇 |
|  | 积极推进农村生活垃圾干湿分类试点工作，巩固农村生活垃圾常态化治理成果，进一步落实市场化运营和监管机制。 | 2020年12月 | 区城管局  马尾生态环境局  区农业农村局 | 亭江镇，琅岐镇 |
|  | 深入推进测土配方施肥、农作物病虫害统防统治和全程绿色防控。 | 长效管理 | 区农业农村局 | 各镇（街） |
|  | 严格执行化肥农药等农业投入品质量标准。 | 长效管理 | 区农业农村局 | 各镇（街） |
|  | 加快推进农业“三品一标”建设。 | 长效管理 | 区农业农村局 | 各镇（街） |
|  | 加快农药包装废弃物和农膜回收工作。 | 长效管理 | 区农业农村局 | 各镇（街） |
|  | 1. 加强地下水污染防治 | 按照市里统一部署，开展地下水基础环境状况调查。 | 长效管理 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 结合地水下状况调查评估结果，配合市里制定《福州市地下水污染防治规划（2021-2025年）》。 | 2020年9月 | 马尾生态环境局  区农业农村局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 强化农村集中式地下型饮用水保护，加强现有地下水环境监测井的运行维护和管理，完善地下水监测数据报送制度。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局  区农业农村局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 加强现有地下水环境监测井的运行维护和管理，完善地下水监测数据报送制度。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局  区农业农村局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 根据地下水基础环境状况调查结果，按照市里统一部署，全面开展地下水污染分区划分，提出地下水污染分区防治措施，实施地下水污染源分类监管。 | 2020年启动 | 马尾生态环境局  区自然资源和规划局  区农业农村局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 完成加油站埋地油罐双层罐排查，对不满足要求的加油站，按照加油站防渗改造核查标准，督促指导相关企业开展自查并对存在的问题进行整改。 | 2020年5月 | 马尾生态环境局  区商务局  市区应急管理局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 对高风险的化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等可能造成地下水污染的场地开展摸排，开展必要的防渗处理。 | 2020年9月 | 马尾生态环境局  区自然资源和规划局  区城管局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 1. “守护净土”重点监管企业排查整治 | 2020年6月底前完成省市土壤重点监管企业、重金属企业及生态环境敏感区周边企业排查，并确定整治清单及主要整治内容，督促问题企业制定整治方案；2020年底前，完成排查整治工作。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局  区自然资源和规划局  区农业农村局  区工信局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 督促企业落实隐患排查制度，排查企业落实土壤污染风险隐患排查制度和重金属污染物排放情况，核实地下储罐防渗、污染处理设施建设运行情况以及达标排放情况。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 开展报废矿井排查登记，督促开展封井回填和地下水污染治理和修复。 | 2020年12月 | 区自然资源和规划局  马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 排查企业自行监测制度落实情况，发现监测数据异常要督促企业重新开展监测。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 排查企业规范拆除情况，排查拟关闭拆除企业的各项污染防范措施，严查企业瞒报、漏报拆除活动，未经备案私自拆除构筑物和设备等行为。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局  区自然资源和规划局  区工信局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 核实重点行业重点地块信息，摸排辖区内2017年7月1日以来重点行业企业用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土地基本情况，并核实汇总形成清单。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局  区自然资源和规划局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |
|  | 摸排重点监管企业清洁生产情况。 | 2020年12月 | 马尾生态环境局  区工信局 | 琅岐经济区，各镇（街），各园区 |